**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕТЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 03.03.2021 № 18

**Об организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории МО «Веретенинский сельсовет»**

**Железногорского района Курской области в 2021 году**

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком на территории МО «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области в 2021 году:

1. Утвердить План мероприятий по организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории МО «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области согласно приложению №1.
2. Создать комиссию по подготовке и контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий по обеспечению безопасности населения МО «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области в период прохождения половодья, согласно приложению №2.
3. Заместителю Главы Веретенинского сельсовета Железногорского района (Пахомовой Ю.Н.):
	1. Организовать дежурство работников Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района в составе оперативного штаба по контролю паводковой обстановкой;
	2. Организовать контроль выполнения паводковых мероприятий с целью недопущения нарушения экологической безопасности и нарушений условий жизнедеятельности населения на территории МО «Веретенинский сельсовет» ;
	3. Организовать сбор оперативной информации о прохождении паводка на территории МО «Веретенинский сельсовет» ;
	4. Своевременно информировать население МО «Веретенинский сельсовет» о состоянии и порядке проведения противопаводковых мероприятий;
	5. Провести подготовительные работы по пропуску паводковых вод на подведомственных территориях:
	6. Организовать дежурство должностных лиц с целью проведения круглосуточных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений;
	7. Провести обследование мест возможного затопления участков территорий населённых пунктов, объектов водоснабжения и канализации с принятием незамедлительных мер по недопущению загрязнений питьевой воды и воды открытых водоёмов;
	8. Провести разъяснительную работу среди населения, уделив особое внимание работе с жителями населенных пунктов, попадающих в зону подтопления и затопления, спланировать мероприятия первоочередного жизнеобеспечения населения в пределах предоставленных полномочий;
	9. Проверить работу систем оповещения населения поселений, провести тренировку со старшими по населённым пунктам по организации взаимодействия в период подготовки к поводковому период
4. В период прохождения весеннего половодья ежедневно к 9.00, а в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации - немедленно представлять информацию о паводковой обстановке на «ЕДДС» Администрации Железногорского района Курской области», тел. «112», 2-11-51, 4-57-81ф.
5. Мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод завершить до **15 марта 2021 года.**
6. **До 16 марта 2021 года** доложить в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации Железногорского района Курской области, о готовности к безаварийному пропуску паводковых вод на территории МО «Веретенинский сельсовет»
7. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Веретенинского сельсовета

Железногорского района Нефедова В.В.

Приложение № 1

к распоряжению Главы Веретенинского сельсовета Железногорского района

 от 03.03.2021 г № 18

# П Л А Н

**мероприятий по организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Железногорского района Курской области**

**в 2021 году**

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание паводковой комиссии | до 25.03.2021  |  председателя КЧС и ОПБ Нефедова В.В. |  |
|  | Провести обследование мест возможного затопления участков территорий населенных пунктов, объектов водоснабжения и канализации с принятием незамедлительных мер по их устранению |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод через ГТС , расположенных на территории МО «Веретенинский сельсовет» |  |  |  |
|  | и на р. Свапа | в ходе паводка | Администрация Веретенинского сельсовета |  |
|  |  |  |   |  |
|  | Очистка приемников воды на проезжей части населённых пунктов МО района. Дезинфекция колодцев, родников и других источников децентрализованного водоснабжения, попадающих в зону подтопления | до 25.03.2021 | Администрация Веретенинского сельсовета  |  |
|  | Выполнение мероприятий по безаварийной работе предприятий и учреждений МО, исключению загрязнения водоемов в период паводка | в период паводка | Администрация Веретенинского сельсовет |  |
|  | Сбор и обработка информации о ходе паводка. Оценка складывающейся обстановки и доведение ее до председателя паводковой комиссии Администрации Железногорского района | в период паводка | председателя КЧС и ОПБ Нефедова В.В   |  |
|  | Подготовка и распространение информации о паводковой обстановке до жителей МО «Веретенинский сельсовет» | в период паводка | Администрация Веретенинского сельсовета |  |
|  | Организация обучения учащихся в МКОУ «Веретенинская ООШ» правилам поведения на водных объектах в рамках учебной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» | До 10 марта 2021 года | Директор МКОУ «Веретенинская ООШ»Козловская В.В. |  |

Приложение № 2

к распоряжению Главы Веретенинского сельсовета Железногорского района

 от 03.03.2021 г№ 18

**СОСТАВ**

**комиссии по подготовке и контролю пропуска паводковых вод,**

**выработке превентивных мероприятий по обеспечению безопасности**

**населения МО «Веретенинский сельсовет» в период прохождения половодья на территории в 2021 году**

**Председатель комиссии:**

Нефедова В.В. – Глава Веретенинского сельсовета председателя КЧС и ОПБ Администрации Железногорского района Курской области;

**Члены комиссии:**

1. Пахомова Ю.Н.- заместитель Главы Веретенинского сельсовета Железногорского района.
2. Шевелева Л.А.- заведующая МКУ «Веретенинский клуб досуга» Железногорского района.
3. Козловская В.В.- директор МКОУ «Веретенинская ООШ».
4. Ловчева Т.Н. –Председатель ТСЖ «Веретенино» Железногорского района.