АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕТЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022г.  № 12

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2021 год

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Веретенинского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 09.01.2014г. № 1, Администрация Веретенинского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2021 год

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Веретенинский вестник».

Глава Веретенинского сельсовет

Железногорского района                                              В.В.Нефедова

Утвержден

постановлением Администрации

Веретенинского сельсовета

Железногорского района

от «25» февраля 2022 г. №12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2021 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Спиливание аварийных деревьев | единиц | 10 | 0 |  |
| 2. | Ликвидация стихийных свалок | единиц | 3 | 3 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2021 год

| Наименование программы, подпрограммы и основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01.01.2021г | бюджетные ассигнования на 31.12.2021г | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 387000 | 1238511 | 785552,82 |
|  | Областной бюджет |  | 315000 | 315000 |
|  | Всего | 387000 | 1553511 | 1100552,82 |
| Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 387000 | 1238511 | 785552,82 |
|  | Областной бюджет |  | 315000 | 315000 |
|  | Всего | 387000 | 1553511 | 1100552,82 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2021 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 24.12.2021г.№71 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы и сроков реализации программы |

Оценка эффективности реализации программы

1 Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (0/10+ 3/3) : 2 х 100% = (0+1):2 х100% = 50%,

2.Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 1100552,82 / 1553511,00 х 100% = 70,84%

Вывод:уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий