АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕТЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020г.  № 16

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2019 год

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Веретенинского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 09.01.2014г. № 1, Администрация Веретенинского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2019 год

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Веретенинский вестник».

Глава Веретенинского сельсовет

Железногорского района                                              В.В.Нефедова

Утвержден

постановлением Администрации

Веретенинского сельсовета

Железногорского района

от «19» февраля 2020 г. №16

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2019 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Спиливание аварийных деревьев | единиц | 5 | 5 |  |
| 2. | Ликвидация стихийных свалок | единиц | 4 | 4 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2019 год

| Наименование программы, подпрограммы и основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01.01.2019г | бюджетные ассигнования на 31.12.2019г | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 248500 | 552342 | 552338,40 |
|  | Всего | 248500 | 552342 | 552338,40 |
| Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 248500 | 552342 | 552338,40 |
|  | Всего | 248500 | 552342 | 552338,40 |
| Основное мероприятие «Комплексное обустройство территории Веретенинского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры, содействующее улучшению условий проживания населения, мероприятия по благоустройству» | Местный бюджет | 248500 | 552342 | 552338,40 |
|  | Всего | 248500 | 552342 | 552338,40 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2019 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.02.2019г.№13 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области на 2018- 2022 годы» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 22.07.2019г.№83 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области на 2018- 2022 годы» | Уточнение названия программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 21.10.2019г.№123 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1 Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (5/5+ 4/4) : 2 х 100% = (1+1):2 х100% = 100%,

2.Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 552338,40/552342х 100% = 100%

Вывод:уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий