АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕТЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021г.  № 34

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2020 год

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Веретенинского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 09.01.2014г. № 1, Администрация Веретенинского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2020 год

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Веретенинский вестник».

Глава Веретенинского сельсовет

Железногорского района                                              В.В.Нефедова

Утвержден

постановлением Администрации

Веретенинского сельсовета

Железногорского района

от «21» мая 2021 г. №34

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2020 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Спиливание аварийных деревьев | единиц | 5 | 5 |  |
| 2. | Ликвидация стихийных свалок | единиц | 4 | 4 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» за 2020 год

| Наименование программы, подпрограммы и основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01.01.2020г | бюджетные ассигнования на 31.12.2020г | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 387000 | 14957 | 14957 |
|  | Областной бюджет |  | 59825 | 552338,40 |
|  | Всего | 387000 | 74782 | 74782 |
| Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 387000 | 14957 | 14957 |
|  | Областной бюджет |  | 59825 | 59825 |
|  | Всего | 387000 | 74782 | 74782 |
| Основное мероприятие «Комплексное обустройство территории Веретенинского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры, содействующее улучшению условий проживания населения, мероприятия по благоустройству» | Местный бюджет | 387000 | 476000 | 445304,28 |
|  | Всего | 387000 | 476000 | 445304,28 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2020 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.02.2019г.№13 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области на 2018- 2022 годы» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 22.07.2019г.№83 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области на 2018- 2022 годы» | Уточнение названия программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 21.10.2019г.№123 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.12.2017г. № 109 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 20.01.2020г.№ 5 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Веретенинский сельсовет" Железногорского района Курской области на 2020-2022 годы» | Утверждение программы |

Оценка эффективности реализации программы

1 Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (5/5+ 4/4) : 2 х 100% = (1+1):2 х100% = 100%,

2.Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 520086,28 / 550782,00 х 100% = 94,4%

Вывод:уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий