АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕТЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   02 апреля  2019 г  № 36

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке  территории населенных пунктов муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области

Руководствуясь п. 19 ст.14 Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом МО «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области, и с целью улучшения благоустройства территории населенных пунктов муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области

1. Провести в период с 08 апреля по 08 мая 2019 года на всей территории  населенных пунктов муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области Месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории населенных пунктов муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области (Далее Месячник).

2. Разработать и утвердить организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению Месячника на территории населенных пунктов муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области (Приложение № 1).

3. Установить еженедельно (по четвергам) единый санитарный день для проведения работ по уборке территории населенных пунктов муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района, в том числе территорий занимаемых и закрепленных за учреждениями, а также улиц и дворовых территорий муниципального образования индивидуальной застройки с целью обеспечения постоянного поддержания надлежащего санитарного состояния.

4. Начальнику МКУ «Управления хозяйственного обслуживания Веретенинского сельсовета» Железногорского района Поляковой И.В.:

4.1. организовать работу по очистке улиц, придомовых участков, скверов, кладбищ и благоустройству территорий вокруг памятников и мемориалов ВОВ;

4.2. провести разъяснительную работу среди жителей с целью привлечения их для участия в субботниках;

4.3. обеспечить участников субботников уборочным инвентарем и транспортом для вывоза мусора;

4.4. установить постоянный контроль за санитарным состоянием населенных пунктов муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района;

4.5. применять к нарушителям санитарного порядка меры административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Веретенинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района в сети Интернет /веретенинский46.рф/.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И. о. Главы Веретенинского сельсовета

Железногорского района                                                                             Веденина Н.В.

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Веретенинского сельсовета                                                                             Железногорского района

от 09.04.2018  № 53

МЕРОПРИЯТИЯ

по проведению Месячника благоустройства, озеленению и санитарной очистке территории населенных пунктов муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области

| 1 | с.Веретенино | Уборка территорий, прилегающих к административным зданиям | до 29.04.2019 | Администрация Веретенинского сельсовета; МКУ «Управления хозяйственного обслуживания Веретенинского сельсовета»; МКУ «Веретенинский клуб досуга»; Веретенинский ФАП; МКОУ «Веретенинская ООШ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Уборка территории 2-х этажных домов | до 29.04.2019 | ТСЖ «Веретенино» |
| 1.2 |  | Уборка территории вокруг подвалов в многоэтажной застройке | до 29.04.2019 | ТСЖ «Веретенино» |
| 1.3 |  | Уборка территории кладбищ | до 26.04.2019 | Администрация Веретенинского сельсовета; МКУ «Управления хозяйственного обслуживания Веретенинского сельсовета»; МКУ «Веретенинский клуб досуга» |
| 1.4 |  | Уборка территории, прилегающей к автобусной остановке, покраска остановки | до 26.04.2019 | ЗАО Фатежское ДРСУ №6 |
| 1.5 |  | Уборка придворовой территорий индивидуальной застройки | до 29.04.2019 | Жители МО «Веретенинский сельсовет» |
| 1.6 |  | Ликвидация несанкционированных свалок | до 07.05.2019 | Администрация Веретенинского сельсовета; МКУ «Управления хозяйственного обслуживания Веретенинского сельсовета»; МКУ «Веретенинский клуб досуга» |
| 2 | п.Горняцкий | Уборка придворовой территорий индивидуальной застройки | до 29.04.2019 | Жители МО «Веретенинский сельсовет» |
| 2.1 |  | Уборка территории, прилегающей к памятнику ВОВ | до 06.05.2019 | Администрация Веретенинского сельсовета; МКОУ «Веретенинская ООШ» |
| 2.2 |  | Покраска памятника | до 06.05.2019 | Администрация Веретенинского сельсовета; МКУ «Управления хозяйственного обслуживания Веретенинского сельсовета»; МКУ «Веретенинский клуб досуга» |
| 2.3 |  | Уборка территории, прилегающей к автобусной остановке, покраска остановки | до 26.04.2019 | ЗАО Фатежское ДРСУ №6 |
| 2.4 |  | Ликвидация несанкционированных свалок | до 07.05.2019 | Администрация Веретенинского сельсовета; МКУ «Управления хозяйственного обслуживания Веретенинского сельсовета»; МКУ «Веретенинский клуб досуга» |
| 3 | п.Д.Щека | Уборка придворовой территорий индивидуальной застройки | до 29.04.2019 | Жители МО «Веретенинский сельсовет» |
| 4 | с.Гнань | Уборка придворовой территорий индивидуальной застройки | до 29.04.2019 | Жители МО «Веретенинский сельсовет» |
| 4.1 |  | Уборка территории кладбища | до 26.04.2019 | Администрация Веретенинского сельсовета; МКУ «Управления хозяйственного обслуживания Веретенинского сельсовета»; МКУ «Веретенинский клуб досуга» |
| 5 | п.Золотой | Уборка придворовой территорий индивидуальной застройки | до 29.04.2019г | Жители МО «Веретенинский сельсовет» |
| 5.1 |  | Уборка территории кладбища | до 26.04.2019 | Администрация Веретенинского сельсовета; МКУ «Управления хозяйственного обслуживания Веретенинского сельсовета»; МКУ «Веретенинский клуб досуга» |
| 5.2 |  | Уборка территории, прилегающей к автобусной остановке, покраска остановки | до -26.04.2019 | ЗАО Фатежское ДРСУ №6 |
| 6 | п.Сторж | Уборка придворовой территорий индивидуальной застройки | до 29.04.2019 | Жители МО «Веретенинский сельсовет» |
| 6.1 |  | Уборка территории кладбища | до 26.04.2019 | Администрация Веретенинского сельсовета; МКУ «Управления хозяйственного обслуживания Веретенинского сельсовета»; МКУ «Веретенинский клуб досуга» |
| 7 | п.Рынок | Уборка территорий, прилегающих к домам граждан | до 29.04.2019 | Жители МО «Веретенинский сельсовет» |
| 8 | УБОРКА ТРАССЫ | Трасса «Тросна-Калиновка»-Веретенино | до 26.04.2019 | ЗАО Фатежское ДРСУ №6 |
| 8.1 |  | а) технологическая трасса б) территория арендованного земельного участка (Гнанский источник) в) трасса в с.Гнань | до 10.04.2019 до 15.04.2019 до 07.05.2019 | Администрация Веретенинского сельсовета; МКУ «Управления хозяйственного обслуживания Веретенинского сельсовета»; МКУ «Веретенинский клуб досуга» |
| 9. |  | Уборка территории памятника Опажье | до 06.05.2019 | ПАО МГОК УЖДТ |